СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Листов 13

15 чел/ч

Дата 24.11.2025

| Отметки о согласовании |  |  |
| --- | --- | --- |
| П.В. Буйлов | Директор |  |
| А.А. Анонимов | Директор (заказчик) |  |
| А.В. Коновалов | Руководитель проекта |  |
| М.С. Рыбин | Системный аналитик |  |

Иваново, 2025 г.

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Цели и назначение создания системы	4

3 Требования к автоматизированной системе	5

4 Состав и содержание работ по созданию АС	8

5 Порядок разработки автоматизированной системы	9

6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	10

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	11

8 Требования к документированию	12

9 Источники разработки	13

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение:

- полное наименование: Система информационного обеспечения процесса тестирования программного обеспечения.

- условное обозначение: СИОПТПО.

1.2 Наименование организации-заказчика:

Заказчиком проекта является ООО «Анонимус-IT».

ОГРН 1113702013688

ИНН/КПП 3702648341/370201001

Юридический адрес: 153027, Ивановская область, город Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27 литера 88

Генеральный директор: Анонимов Аноним Анонимович

1.3 Наименование организации-разработчика:

Исполнителем поставки и внедрения является ООО «ИТ».

Адрес фактический: г. Иваново, ул. Рабфаковская 34, ауд. 228.

Телефон: +7 (4932) 26-98-55.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система:

Система создается на основании документа «Устав проекта», утвержденного директором (заказчиком) Анонимовым А.А., директором Буйловым П. В. и руководителем проекта Коноваловым А.В. 16.09.2025.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы:

- плановый срок начала работ: 01.09.2025

- плановый срок окончания работ: 15.12.2025

1.6 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ:

Спонсор проекта – Буйлов Павел Витальевич.

Общий бюджет проекта включает 80 человеко-часов ресурсов.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели создания системы

Реализация проекта направлена на достижение следующих ключевых целей:

- Автоматизация управления процессом тестирования ПО — создание единого информационного пространства для постановки, распределения, выполнения и контроля задач тестирования.

- Повышение качества выпускаемого программного обеспечения за счет стандартизации процесса тестирования, снижения количества дефектов, обнаруживаемых на поздних этапах или пользователями.

- Оптимизация временных затрат на обработку задач тестирования и формирование отчётности за счёт автоматизации рутинных операций.

- Обеспечение прозрачности процесса для руководителя отдела тестирования за счёт централизованного контроля статусов задач, сроков и загрузки исполнителей.

- Снижение операционных рисков, связанных с человеческим фактором, за счёт регламентации этапов работы и контроля выполнения.

2.2 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации и информационной поддержки следующих задач в процессе тестирования ПО:

- Регистрация и учёт задач на тестирование, поступающих от разработчиков (в виде JSON-файлов), с возможностью дополнения метаданных.

- Ручное распределение задач по тестировщикам руководителем отдела тестирования.

- Контроль сроков выполнения задач с учётом установленных временных ограничений на каждом этапе.

- Формирование и ведение наборов тестов и тестовых данных.

- Фиксация результатов тестирования и отчётность о выполнении задач.

- Формирование аналитической отчётности: общее количество выполненных задач, средняя длительность выполнения, статистика по тестировщикам.

- Управление учётными записями пользователей и разграничение прав доступа (Тестировщик, Руководитель отдела тестирования, Администратор).

3 Требования к автоматизированной системе

3.1 Требования к задачам (функциям), выполняемым АС

Система должна обеспечивать выполнение следующих основных функций, организованных по ролям пользователей:

3.1.1 Функции Руководителя отдела тестирования:

- Управление входящими задачами:

  - Импорт задач на тестирование из JSON-файлов, предоставленных разработчиками.

  - Просмотр списка всех задач с возможностью фильтрации, сортировки и поиска.

- Распределение и контроль задач:

  - Ручное назначение задач на тестирование конкретным тестировщикам.

  - Установка и контроль сроков выполнения для каждой задачи.

  - Просмотр текущего статуса выполнения по всем задачам.

- Аналитика и отчётность:

  - Формирование и просмотр отчётов по количеству задач за период.

  - Формирование и просмотр отчётов по средней длительности выполнения задачи.

  - Просмотр статистики по выполненным задачам в разрезе тестировщиков.

- Резервное выполнение функций:

  - Возможность взять задачу в работу и выполнить функции тестировщика при необходимости.

3.1.2 Функции Тестировщика:

- Работа с задачами:

  - Просмотр списка назначенных задач.

  - Принятие задачи в работу, изменение её статуса (например, «В работе», «На проверке»).

- Выполнение тестирования:

  - Разработка и прикрепление к задаче набора тестов (тест-кейсов).

  - Формирование и управление наборами тестовых данных.

  - Фиксация результатов тестирования (успех/неудача, обнаруженные дефекты).

- Завершение задачи:

  - Отправка результата тестирования (финального отчёта) разработчику.

  - Перевод задачи в конечное состояние «Тестирование завершено» с прикреплением итоговых материалов.

3.1.3 Функции Администратора системы:

- Управление пользователями:

  - Создание, редактирование и деактивация учётных записей пользователей.

  - Назначение ролей пользователям (Тестировщик, Руководитель, Администратор).

- Управление данными исполнителей:

  - Обеспечение импорта списка сотрудников (ФИО, должность) из внешней системы «1С: Бухгалтерия 8.3» для их дальнейшего использования в качестве тестировщиков в системе.

- Настройка системы:

  - Управление базовыми настройками и шаблонами (например, шаблон метаданных для задачи).

3.1.4 Общие системные функции:

- Управление жизненным циклом задачи: поддержка набора статусов задачи (например, «Новая», «В работе», «На проверке», «Завершена», «Тестирование завершено»).

- Контроль сроков: учёт и контроль временных ограничений на выполнение задач.

- Ведение журнала: фиксация ключевых действий пользователей для аудита.

Требования к системе могут быть изменены Заказчиком в рамках, оговоренных уставом.

3.2 Требования к видам обеспечения системы

3.2.1 Лингвистическое обеспечение:

Пользовательский интерфейс, все системные сообщения, документация и справочная информация должны быть представлены на русском языке.

3.2.2 Программное обеспечение:

Система должна разрабатываться с использованием стека технологий, обеспечивающего выполнение всех функциональных и нефункциональных требований.

Основной язык программирования: Python.

Исходный код системы должен быть полностью документирован и передан Заказчику по окончании проекта.

3.2.3 Техническое обеспечение:

Система должна функционировать в корпоративной среде Заказчика. Минимальные требования к рабочим станциям пользователей:

  - Процессор: 2 ядра, частота ≥ 2,0 ГГц (Intel i3 / AMD Ryzen 3 или эквивалент).

  - ОЗУ: 8 ГБ.

  - ОС: Windows 10/11 (64-бит), актуальные версии Linux или macOS.

  - Разрешение экрана: 1920×1080.

  - Антивирусная защита с регулярно обновляемыми базами.

Обеспечение соответствия инфраструктуры данным требованиям является обязанностью Заказчика.

3.2.4 Организационное обеспечение:

В системе реализуется трехуровневая ролевая модель доступа: Тестировщик, Руководитель отдела тестирования, Администратор.

Заказчик назначает ответственного сотрудника на роль Администратора системы, который будет осуществлять первичную настройку, управление учётными записями и базовое сопровождение.

3.2.5 Методическое обеспечение:

В рамках проекта должна быть разработана следующая документация:

  - Руководство пользователя для каждой роли (Тестировщик, Руководитель).

  - Руководство администратора системы.

3.3 Эксплуатационные требования к системе

3.3.1 Требования к составу и количеству пользователей:

Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 31 (типовая нагрузка) пользователя, включая:

  - Тестировщики: 27 человек.

  - Руководители отдела тестирования: 3 человека.

  - Администраторы: 1 человек.

Система должна выдерживать пиковую нагрузку до 40 одновременных подключений.

Архитектура системы должна допускать незначительное увеличение числа пользователей в будущем (до 5 человек).

3.3.2 Требования к показателям назначения:

Автоматизация процесса постановки и учёта задач тестирования за счёт импорта из JSON-файлов.

Обеспечение централизованного контроля сроков выполнения задач руководителем.

Сокращение времени на формирование стандартных отчётов по выполненным задачам и статистике до оперативного (по запросу).

Обеспечение сквозного учёта результатов тестирования, привязываемого к каждой задаче.

3.3.3 Требования к надёжности:

Система должна обладать устойчивостью к ошибкам ввода данных.

Процесс разработки и качество системы должны соответствовать стандартам:

  - ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

Должна быть обеспечена полная доступность системы.

3.3.4 Требования по безопасности:

- Реализация механизма аутентификации и авторизации пользователей на основе ролевой модели.

- Обеспечение защиты персональных данных сотрудников в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

- Ведение журнала аудита для регистрации значимых действий пользователей (вход/выход, назначение задач, изменение статусов).

- Реализация политики парольной защиты, включающей требования к минимальной сложности и периодической смене паролей.

3.3.5 Требования к эргономике и технической эстетике:

Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным и разрабатываться с учётом принципов, изложенных в ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016.

Управление элементами интерфейса должно осуществляться с помощью клавиатуры и мыши.

3.3.6 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию:

Обязанности по техническому обслуживанию, резервному копированию данных и обеспечению работоспособности серверной инфраструктуры возлагаются на Заказчика.

4 Состав и содержание работ по созданию АС

Начало оказания услуг: 09.09.2025.

Окончание оказания услуг: 15.12.2025.

Работы по созданию системы должны быть выполнены в следующей последовательности:

| № | Наименование этапа | Содержание работ | Ответственные исполнители | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование требований и проектирование | Анализ Устава проекта и ответов Заказчика. Детализация и формализация функциональных и нефункциональных требований. | Руководитель проекта (Коновалов А.В.), Системный аналитик (Рыбин М.С.) | Утверждённое Техническое задание. |
| 2 | Разработка и реализация | Создание программных модулей системы. Реализация пользовательского интерфейса. Реализация модуля интеграции. Настройка механизмов безопасности. | Программисты (Ситников Е.В., Парфенов Е.Е.) | Работоспособный прототип, а затем полный дистрибутив системы. Исходный код. |
| 3 | Комплексное тестирование | Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования. Проверка соответствия требованиям ТЗ. | Тестировщик (Скворцов С.С.), Руководитель проекта (Коновалов А.В.) | Протокол испытаний с подписью об успешном прохождении. Готовая к передаче система. |
| 4 | Подготовка документации и обучение | Разработка руководства пользователя для всех ролей и руководства администратора. Проведение обучающих сессий для ключевых пользователей и администратора. | Системный аналитик (Рыбин М.С.), Руководитель проекта (Коновалов А.В.) | Полный комплект документации. Подготовленные пользователи. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию и завершение проекта | Установка системы на рабочую инфраструктуру Заказчика. Окончательная настройка. Осуществление пробного пуска. Подписание акта приёма-передачи. | Руководитель проекта (Коновалов А.В.) | Система, развёрнутая у Заказчика. Подписанный Акт ввода в эксплуатацию (приёма-сдачи работ). |

5 Порядок разработки автоматизированной системы

Контроль качества осуществляется на всех этапах работ на соответствие требованиям настоящего ТЗ. Исполнитель проводит внутренний контроль и тестирование, после чего система передаётся на предварительные испытания.

Испытания автоматизированной системы проводятся на основе программ и методик испытаний, подготовленных Исполнителем и утвержденных Заказчиком.

Система считается принятой при успешном прохождении испытаний, передаче полного комплекта документации и дистрибутива, а также после демонстрации устойчивой работы под типовой нагрузкой.

По итогам успешной приёмки стороны подписывают Акт приёмочных испытаний и Акт приёма-передачи результатов работ (ввода в эксплуатацию).

6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Для успешного развертывания и ввода системы в эксплуатацию Заказчик обязуется выполнить следующие подготовительные работы:

- Обеспечение инфраструктурного доступа:

Предоставить Исполнителю необходимый доступ к сетевым ресурсам и серверному оборудованию для установки и настройки системы, а также для проведения пусконаладочных работ.

- Подготовка интеграционного контура:

Обеспечить возможность интеграции с системой «1С: Бухгалтерия 8.3» для импорта актуального списка сотрудников в соответствии с техническими требованиями, которые определит Исполнитель.

- Выделение персонала:

Назначить ответственных сотрудников (ключевых пользователей и будущего администратора системы) и обеспечить их участие в обучающих мероприятиях, проводимых Исполнителем.

Наполнение системы начальными данными и тонкая настройка рабочих процессов выполняются совместно сторонами после успешного развертывания программного обеспечения и относятся к этапу ввода в промышленную эксплуатацию.

Ответственный за контроль и приемку: Коновалов А.В. (Руководитель проекта).

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для успешного развёртывания и запуска системы Заказчик обязан выполнить следующие подготовительные мероприятия:

- Организационный доступ:

Предоставить персоналу Исполнителя возможность беспрепятственного доступа в необходимые помещения для выполнения пусконаладочных работ.

- Техническая инфраструктура:

Обеспечить стабильное сетевое подключение, включая предоставление и конфигурацию требуемых IP-адресов и портов.

- Планирование работ:

Согласовать и выделить специальное временное окно для проведения работ по развёртыванию, которое не будет пересекаться с критичными бизнес-процессами и не приведёт к их прерыванию.

- Подготовка персонала:

Гарантировать участие назначенных ключевых пользователей в обучающих сессиях, проводимых Исполнителем, выделив для этого не менее 8 рабочих часов на каждого сотрудника.

Исполнитель, в свою очередь, обязуется провести обучение персонала в объёме, достаточном для уверенной самостоятельной работы с системой. Работы по первоначальному администрированию (настройка учётных записей) и наполнению системы данными выполняются после завершения этапа развёртывания и являются частью процесса ввода системы в промышленную эксплуатацию.

8 Требования к документированию

Документирование регламентируется стандартами:

1) РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

2) ГОСТ 2.105-2019 Общие требования к текстовым документам;

3) ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания;

Вид представления разработанной документации - бумажный и электронный. Документация, требующая подписи Заказчика и Исполнителя, предоставляется в двух экземплярах: один - Заказчику, другой - Исполнителю.

9 Источники разработки

- ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению».

- ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ Р 59853-2021 «Автоматизированные системы. Термины и определения».

- ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 «Эргономика взаимодействия человек-система».

- Постановление Правительства РФ № 676 от 06.07.2015 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

- Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

- Устав проекта от 30.09.2025.

- Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Штатное расписание ООО «Анонимус-IT».