Задание для системного аналитика по разработке

Технического задания

Проект: разработка системы информационного обеспечения процесса тестирования ПО.

Руководитель проекта: Коновалов А.В.

Исполнитель (системный аналитик): Рыбин М.С.

Срок выполнения: 15 человеко-часов

1 Основание для разработки

Основанием для разработки Технического задания (далее – ТЗ) является Устав проекта от 16.09.2025.

2 Цель задания

Разработать детализированное и структурированное Техническое задание на систему, которое будет служить основным руководством для разработчика и тестировщика. ТЗ должно полностью покрывать требования, изложенные в Уставе, и детализировать их.

3 Основные источники и входные данные

- Устав проекта (базовая версия 1.0 от 16.09.2025);

- возможность уточнения требований у руководителя проекта и директора.

4 Перечень основных работ, которые должен выполнить системный аналитик

На основе изучения документа «Устав проекта» и уточнения требований необходимо разработать разделы ТЗ, включающие (но не ограничиваясь):

4.1 Общие сведения:

4.1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение;

4.1.2 Перечень документов, на основании которых создается система.

4.2 Цели и назначение создания системы:

4.2.1 Цели создания системы;

4.2.2 Назначение системы.

4.3 Требования к автоматизированной системе:

4.3.1 Требования к структуре АС в целом;

4.3.2 Требования к задачам (функциям), выполняемым АС;

4.3.3 Требования к видам обеспечения АС;

4.3.4 Общие технические требования к АС.

4.4 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

4.5 Порядок разработки автоматизированной системы.

4.6 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы.

4.7 Требования к документированию.

5 Пояснения сроков выполнения

Для разработки ТЗ исполнителю необходимо выполнить следующие этапы:

1) ознакомиться с Уставом проекта (~1 час);

2) уточнение требований у заказчика (~2 часа);

3) сформировать ТЗ на основе полученных данных:

- п. 4.1 ~ 0,5 часа;

- п. 4.2 ~ 0,5 часа;

- п. 4.3 ~ 4 часа;

- п. 4.4 ~ 1 час;

- п. 4.5 ~ 1 час;

- п. 4.6 ~ 1 час;

- п. 4.7 ~ 0,5 часа.

Итого: 11,5 часов + 3,5 часов дополнительно на случай непредвиденных обстоятельств = 15 человеко-часов.

6 Критерии приемки работы

Работа считается выполненной и принятой, если:

- разработанный документ «Техническое задание» соответствует пункту 4 данного документа «Задание для системного аналитика по разработке Технического задания»;

- документ согласован с директором и руководителем проекта и утвержден Заказчиком.

7 Подпись ответственного исполнителя

С заданием ознакомлен, сроки и объем работ понятны:

______________________________/ Рыбин М.С./ «___ » _______________ 2025 г.